ОТЧЁТ
о соответствии платформы дистанционного обучения
требованиям государственного чек-листа
«Masofaviy ta'limni joriy etilishini o'rganish (OTM)»

Платформа: ndktu-student-face-platform

Дата подготовки: 10 мая 2026 года

# 1. Введение

Настоящий отчёт подготовлен в целях оценки соответствия программной платформы ndktu-student-face-platform требованиям, изложенным в чек-листе «Masofaviy ta'limni joriy etilishini o'rganish (OTM)». Документ содержит сводную таблицу соответствия по 25 показателям, описание реализованной функциональности, перечень отсутствующих компонентов, а также рекомендации по доработке и приоритизированную дорожную карту.

Архитектура платформы основана на следующем стеке технологий:

Backend: FastAPI (Python 3.12, async), SQLAlchemy 2, PostgreSQL 17, Alembic.

Frontend: React 19 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS 4, React Query, Zod.

Микросервис распознавания лиц: отдельный FastAPI-сервис на MediaPipe + face_recognition.

Кеш и очереди: Redis 7.

Мониторинг: Prometheus + Grafana.

Развёртывание: Docker Compose, nginx-проксирование, zero-downtime deploy.

Авторизация: JWT (access + refresh), RBAC через модули role / permission.

Админ-панель: SQLAdmin.

# 2. Сводная таблица соответствия

Цветовая маркировка статусов: зелёный — реализовано, оранжевый — реализовано частично, красный — отсутствует, серый — относится к организационным мероприятиям.

| Раздел | № | Показатель | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центр дистанционного обучения | 1 | Создание Центра дистанционного обучения (отдельная структурная единица) | Организационный | Не относится к программной части. Решается приказом ректора. |
| 2. Принципы и требования к организации ДО | 1 | Интерактивность участников (диалог, обсуждения, Q&A) | Частично | Реализовано через викторины и тесты (модули quiz, question, user_answers). Отсутствуют чат, форум, реальное обсуждение в режиме онлайн. |
| 2. Принципы и требования к организации ДО | 2 | Идентификация и аутентификация студентов (IIV/GSP + HEMIS) | Частично | JWT-аутентификация (backend/app/modules/user), интеграция с HEMIS (backend/app/modules/hemis/service.py), биометрическая верификация лица (face-detection/app/services/face_detector.py — MediaPipe + face_recognition). Отсутствует прямая интеграция с IIV/GSP для проверки паспортных данных. |
| 2. Принципы и требования к организации ДО | 3 | Виртуальный класс (онлайн-уроки в реальном времени, запись, интеграция с LMS) | Отсутствует | Полноценный виртуальный класс не реализован. Видеоканалы используются только для прокторинга экзаменов (face-detection сервис). |
| 2. Принципы и требования к организации ДО | 4 | Согласованность общих, групповых и индивидуальных форм обучения | Частично | Поддержаны лекции (модуль lesson), задания и тесты (quiz, question), ресурсы (resource). Отсутствует структурированное проведение семинаров и индивидуальных консультаций. |
| 3. Материально-техническая база | 1 | Наличие LMS-платформы (Learning Management System) | Реализовано | Платформа развёрнута: FastAPI backend + React 19 SPA + PostgreSQL 17 + Redis. Полная контейнеризация (docker-compose.yml). |
| 3. Материально-техническая база | 2 | Студия для разработки видеоуроков | Отсутствует | Подсистемы загрузки, транскодинга и стриминга видео-лекций нет. Поле для загрузки файлов есть только в модуле resource. |
| 3. Материально-техническая база | 3 | Учебный контент на учебный год по всем дисциплинам | Частично | Модуль resource (backend/app/modules/resource) хранит файлы и ссылки. Отсутствует строгая привязка к учебному календарю и комплектам по дисциплинам. |
| 3. Материально-техническая база | 4 | Электронные УМК и цифровая библиотека по всем дисциплинам | Частично | Реализован generic-модуль resource. Структурированные УМК (методические указания, рабочие программы, силлабусы) и цифровая библиотека научной литературы отсутствуют. |
| 3. Материально-техническая база | 5 | Квалифицированный инженерно-технический персонал | Организационный | Не относится к программной части. |
| 3. Материально-техническая база | 6 | Серверная инфраструктура (на территории Узбекистана) | Организационный | Контейнеры готовы (docker-compose.yml: PostgreSQL, Redis, FastAPI, React, face-detection, Grafana). Размещение оборудования — организационный вопрос. |
| 3. Материально-техническая база | 7 | Официальный веб-сайт ВУЗа (устав, учебные планы, ППС, академический календарь) | Отсутствует | Frontend представляет собой внутренний дашборд для администраторов, преподавателей и студентов. Публичной части сайта ВУЗа нет. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 1 | Интеграция LMS ↔ HEMIS | Реализовано | Полная интеграция в backend/app/modules/hemis/service.py: авторизация, синхронизация факультетов, групп и студентов через HEMIS API. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 2 | Автопрокторинг (камера, экран, AI-мониторинг) | Частично | Микросервис face-detection (face-detection/app/services/video_service.py): распознавание лица, обнаружение нескольких лиц через MediaPipe. Отсутствуют eye-tracking, head-pose estimation, мониторинг экрана и детекция переключения вкладок. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 3 | Компонент информационных ресурсов (видео, текст, файл, тест) | Частично | Модуль resource (backend/app/modules/resource): тексты, файлы, ссылки. Видео-стриминга и DRM-защиты нет. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 4 | Компонент управления (admin panel) | Реализовано | SQLAdmin (backend/app/main.py:70-72) + RBAC: модули role, permission, user. Полное управление пользователями и ролями. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 5 | Компонент учёта посещаемости и успеваемости | Частично | Поле attendance в модели LessonResult (backend/app/modules/lesson/model.py), общая статистика (backend/app/modules/statistics). Отсутствует полноценный журнал посещаемости по каждому занятию. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 6 | Компонент коммуникации (чат, форум, сообщения) | Отсутствует | Внутренних коммуникационных средств между преподавателями и студентами нет. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 7 | Компонент учёта контингента (студенты, группы, движение) | Реализовано | Иерархия factuality → kafedra → group → student (backend/app/modules/{faculty,kafedra,group,student}). Связь с HEMIS обеспечивает актуальность данных. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 8 | Компонент управления курсами | Реализовано | Модули subject, subject_teacher, lesson: создание, редактирование, структурирование курсов и привязка студентов через группы. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 9 | Компонент управления обучением (планирование, задания, мониторинг) | Частично | Модули quiz, quiz_process: викторины, попытки, длительность. Отсутствует полное календарное планирование и расписание занятий. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 10 | Компонент статистики и аналитики | Реализовано | Модуль statistics (backend/app/modules/statistics): общая, поквиктовая, пользовательская, факультетская, групповая и преподавательская статистика. Дашборды в Grafana. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 11 | Компонент контроля знаний (тесты, экзамены, задания) | Реализовано | Модули quiz, question, user_answers, result. Поддержка нескольких типов вопросов, автоматическая оценка, многократные попытки. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 12 | Регистрация в Едином реестре (reestr.uz) | Организационный | Не относится к программной части. Требует подачи заявки и заключения. |
| 4. Требования к LMS-платформе | 13 | Заключение «Кибербезопасности» (DUK) | Организационный | Не относится к программной части. Требует независимой экспертизы Государственного унитарного предприятия «Центр кибербезопасности». |

# 3. Реализованные функции

Ниже приведён детальный перечень функциональных компонентов, которые уже реализованы и доступны в текущей версии платформы.

## 3.1. Аутентификация и авторизация (JWT + RBAC)

JWT-токены и refresh-токены, хранение в localStorage; интерцептор axios для прозрачного обновления токенов (frontend/src/services/api.ts). Роли: admin, teacher, student, psixologik, tutor — модели role, permission, user.

## 3.2. Интеграция с HEMIS

Модуль hemis (backend/app/modules/hemis): авторизация, синхронизация факультетов, групп и студентов с государственной системой HEMIS.

## 3.3. Биометрическая верификация лица

Микросервис face-detection (face-detection/app/services/face_detector.py): MediaPipe + face_recognition; сравнение биометрии при запуске экзамена.

## 3.4. Викторины и контроль знаний

Модули quiz, question, user_answers, result: создание тестов с длительностью и количеством попыток, поддержка нескольких типов вопросов, автоматическая оценка.

## 3.5. Учёт контингента

Иерархическая структура: faculty → kafedra → group → student. Привязка студентов к группам, преподавателей к кафедрам и предметам.

## 3.6. Управление курсами и занятиями

Модули subject, subject_teacher, lesson: программа, преподаватель, дата занятия.

## 3.7. Психологический модуль

Самостоятельная подсистема psychology: методы, вопросы (6 типов), автоматический подсчёт баллов (psychology/scoring.py).

## 3.8. Статистика и мониторинг

Модуль statistics + Grafana-дашборды (nusmt_grafana). Отчёты по пользователям, группам, факультетам, преподавателям.

## 3.9. Файловые ресурсы

Модуль resource: загрузка файлов и сохранение ссылок, статическая раздача через /uploads.

## 3.10. Админ-панель

SQLAdmin (backend/app/main.py): полный CRUD-интерфейс по всем сущностям с RBAC-проверкой.

## 3.11. Контейнеризация и развёртывание

docker-compose.yml: 6 сервисов (backend, frontend, face-detection, postgres, redis, grafana). Health-checks, zero-downtime deploy через make deploy.

# 4. Отсутствующие функции

По итогам аудита кодовой базы выявлены следующие функциональные пробелы относительно требований OTM:

Виртуальный класс с возможностью проведения онлайн-лекций в реальном времени и записи (BBB/Jitsi/WebRTC).

Чат, форум и личные сообщения между преподавателями и студентами.

Публичный сайт ВУЗа: устав, учебные планы, состав ППС, академический календарь, новости, контакты.

Видеостудия: загрузка, транскодинг (ffmpeg) и адаптивный стриминг (HLS/DASH) видеолекций.

Электронные учебно-методические комплексы (УМК) и цифровая библиотека по всем дисциплинам.

Календарное расписание занятий и привязка контента к учебному календарю.

Полноценный электронный журнал посещаемости (по каждому занятию, не только по результатам теста).

Расширенный прокторинг: eye-tracking, head-pose, детекция переключения вкладок, звуковой мониторинг, AI-аномалии.

Прямая интеграция с системой ИИВ (МВД) / GSP для верификации паспортных данных абитуриента.

Регистрация LMS в едином реестре «Раздан хукумат» (reestr.uz) и получение положительного заключения.

Прохождение экспертизы Государственного унитарного предприятия «Центр кибербезопасности» (DUK).

# 5. Рекомендации по доработке

Для полного соответствия требованиям OTM предлагается реализовать следующие доработки. Для каждой инициативы указаны рекомендуемые технологии и ориентировочная оценка трудозатрат.

## 5.1. Виртуальный класс

Интеграция Jitsi Meet или BigBlueButton через WebRTC. Запись лекций в S3-совместимое хранилище (MinIO). Создать модуль classroom: расписание, ссылки на встречи, автозагрузка записей в LMS. Оценка: 4–6 человеко-недель.

## 5.2. Расширение прокторинга

Добавить в face-detection: MediaPipe Iris (eye-tracking), PnP-алгоритм для head-pose, JS-обработчик document.visibilitychange (детекция переключения вкладок), анализ окружающего звука. AI-классификатор аномалий поведения. Оценка: 3–4 человеко-недели.

## 5.3. Чат, форум, сообщения

WebSocket-чат на FastAPI + Redis pub/sub. Тематические форумы по дисциплинам. Прямые сообщения между ролями. Уведомления через WebPush. Оценка: 3 человеко-недели.

## 5.4. Публичный сайт ВУЗа

Отдельное Next.js или React-SPA приложение. Разделы: «О ВУЗе», «Устав», «ППС», «Учебные планы», «Академический календарь», «Новости», «Поступление», «Контакты». Подключение к существующему backend через публичные read-only endpoints. Оценка: 4–5 человеко-недель.

## 5.5. Электронная библиотека и УМК

Структурированный каталог УМК: рабочие программы, силлабусы, методические указания, лабораторные. DRM-просмотр PDF в браузере (PDF.js + watermarking). Категоризация по дисциплинам и семестрам. Оценка: 3–4 человеко-недели.

## 5.6. Электронный журнал посещаемости

Отдельный модуль attendance: запись посещения по каждому занятию. Связь со scheduled lessons. Автоотметка по факту входа в виртуальный класс. Отчёты для деканата. Оценка: 2 человеко-недели.

## 5.7. Видеостудия и стриминг

Pipeline: загрузка → ffmpeg-транскодинг (1080p/720p/480p) → HLS-манифест → доставка через CDN. Интерфейс редактирования метаданных видео. Оценка: 3–4 человеко-недели.

## 5.8. Календарное расписание

Модуль schedule: таймтаблица занятий по семестрам. Календарный виджет на дашборде. iCal-экспорт. Оценка: 2 человеко-недели.

## 5.9. Интеграция с ИИВ/GSP

Подключение к API ИИВ для проверки паспортных данных при регистрации. Требует получения официального доступа. Оценка: 2 человеко-недели + организационные сроки.

## 5.10. Регистрация в reestr.uz и заключение DUK

Подготовка пакета документов, прохождение экспертизы кибербезопасности, устранение замечаний, получение положительного заключения. Срок: 2–4 месяца (организационный).

# 6. Дорожная карта

Доработки сгруппированы по приоритетам. Общий объём работ — ориентировочно 26–34 человеко-недель плюс организационные мероприятия.

## P0 — критичные для соответствия OTM

Виртуальный класс (4–6 нед.).

Расширение прокторинга (3–4 нед.).

Чат и форум (3 нед.).

Регистрация в reestr.uz и заключение DUK (организационно, 2–4 мес.).

## P1 — необходимые в среднесрочной перспективе

Публичный сайт ВУЗа (4–5 нед.).

Электронная библиотека и УМК (3–4 нед.).

Электронный журнал посещаемости (2 нед.).

Видеостудия и стриминг (3–4 нед.).

## P2 — желательные улучшения

Календарное расписание (2 нед.).

Интеграция с ИИВ/GSP (2 нед.).

# 7. Заключение

Платформа ndktu-student-face-platform закрывает значительную часть требований чек-листа OTM: реализованы LMS-ядро, интеграция с HEMIS, биометрическая идентификация, RBAC, контроль знаний, статистика и учёт контингента. Для полного соответствия требуется доработать виртуальный класс, расширенный прокторинг, средства коммуникации, публичный сайт ВУЗа и электронную библиотеку, а также пройти организационные процедуры (регистрация в reestr.uz и экспертиза DUK).

Рекомендуется приступить к работам приоритета P0 и параллельно начать оформление документов для регистрации в Едином реестре и прохождения экспертизы кибербезопасности.